**План мероприятий на 2019 год по контролю за выполнением работ на территории Камско-Устьинского муниципального района по национальным проектам.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование национального проекта** | **Наименование объекта** | **Сроки реализации проекта** | **Даты контроля за выполнением работ** | **Ф.И.О. отвественного** |
| **1.** | **Национальный проект “Безопасные и качественные дороги”** | Ремонт автодороги Казань-Ульяновск-Камское Устье | с 15.05.2019 по 01.11.2019 | 1. 30.05.2019 г. 2. 20.06.2019 г. 3. 15.08.2019 г. 4. 25.10.2019 г. | Ганьятуллин Р.Х – депутат М.Салтыковского СП |
| 2. | **Национальный проект “Культура”** | Капитальный ремонт СДК  с. Кирельское | с 01.04.2019 по 01.08.2019 | * + 1. г.   13.06.2019 г.  24.07.2019 г. | Зиннатуллин Ф.Я  депутат Кирельского СП |
| 3 | **Национальный проект “Образование”** | МБОО Теньковская СОШ  Приобретение оборудования для оснащения центров по предметам: Технология, ОБЖ, Информатика | по 31.08.2019 | Рейд по проверке приобретенного оборудования  20.06.2019 г.  17.07.2019 г.  26.08.2019 г. | Акутина Л.И  Депутат Теньковского СП |