**План мероприятий на 2019 год по контролю за выполнением работ на территории Камско-Устьинского муниципального района по национальным проектам.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование национального проекта** | **Наименование объекта**  | **Сроки реализации проекта** | **Даты контроля за выполнением работ** | **Ф.И.О. отвественного** |
| **1.** | **Национальный проект “Безопасные и качественные дороги”** |  Ремонт автодороги Казань-Ульяновск-Камское Устье | с 15.05.2019 по 01.11.2019 | 1. 30.05.2019 г.
2. 20.06.2019 г.
3. 15.08.2019 г.
4. 25.10.2019 г.
 | Ганьятуллин Р.Х – депутат М.Салтыковского СП |
| 2. | **Национальный проект “Культура”** | Капитальный ремонт СДК с. Кирельское | с 01.04.2019 по 01.08.2019  | * + 1. г.

13.06.2019 г.24.07.2019 г. | Зиннатуллин Ф.Ядепутат Кирельского СП |
| 3 | **Национальный проект “Образование”** | МБОО Теньковская СОШПриобретение оборудования для оснащения центров по предметам: Технология, ОБЖ, Информатика | по 31.08.2019 | Рейд по проверке приобретенного оборудования 20.06.2019 г.17.07.2019 г.26.08.2019 г. | Акутина Л.ИДепутат Теньковского СП |