**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»/ «Культурная среда»** |
| **Объект** | Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН» по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13 |
| **Дата посещения** | 27 июня 2019 года |
| **Состав участников** | - Г.А. Габидуллин, Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Совете Камско-Устьинского МР РТ - Ф.Я.Зиннатуллин, глава Кирельского сельского поселения;- О.В. Забродина, заведующая филиалом №21(Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»;- М.М.Гатауллин, Е.А.Благодерова, С.Е.Андряшова – члены рабочей группы по контролю за национальными проектами по Кирельскому сельскому поселению;- рабочие строительной бригады ООО «Премиум» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - ремонт кровли – 100 %- ремонт оконных проемов – 100 %- ремонт входных групп – 95 %- ремонт дверей – 50 %- ремонт санузлов – 60 %- ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 100 %- ремонт фасада – 100 %- ремонт отмостки – 100 % |
| **Основные выводы** | Работа ведется согласно графика |
| **Имеющиеся проблемы** | Текущие вопросы решаются по мере их поступления. |
| **Поручения, предложения, рекомендации** | При посещении объекта выявлены замечания и даны рекомендации по их устранению. Сдать объект согласно графика работ |
| **Ответственные** | Ф.Я.Зиннатуллин, глава Кирельского СПР.Р.Гималов, директор ООО «Премиум» |

**Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»**

**по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13**

Фасад здания до ремонта Фасад здания после ремонта на 27.06.2019

 

Внутренняя отделка до ремонта Внутренняя отделка после ремонта

