**Национальные проекты. Фотоконтроль-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Проект** | **«Культура»/ «Культурная среда»** |
| **Объект** | Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН» по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13 |
| **Дата посещения** | 17 июля 2019 года |
| **Состав участников** | - Н.А. Вазыхов, Глава Камско-Устьинского МР РТ  - Р.М.Загидуллин, руководитель исполнительного комитета Камско-Устьинского МР РТ;  - Г.А. Габидуллин, Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Совете Камско-Устьинского МР РТ  - Ф.Я.Зиннатуллин, глава Кирельского сельского поселения;  - Н.С.Ибатуллина, директор МБУ «ЦКДОН»  - О.В. Забродина, заведующая филиалом №21(Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»;  - М.М.Гатауллин, Е.А.Благодерова, С.Е.Андряшова – члены рабочей группы по контролю за национальными проектами по Кирельскому сельскому поселению;  - рабочие строительной бригады ООО «Премиум» |
| **Выполнение графика работ на объекте** | - ремонт кровли – 100 %  - ремонт оконных проемов – 100 %  - ремонт входных групп – 100 %  - ремонт дверей – 100 %  - ремонт санузлов – 100 %  - ремонт сетей инженерно-технического обеспечения – 100 %  - ремонт фасада – 100 %  - ремонт отмостки – 100 % |
| **Основные выводы** | Работы завершены раньше запланированной даты графика работ. |
| **Имеющиеся проблемы** | Не имеется |
| **Поручения, предложения, рекомендации** |  |
| **Ответственные** | Ф.Я.Зиннатуллин, глава Кирельского СП  Р.Р.Гималов, директор ООО «Премиум» |

**Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»**

**по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13**

Фасад здания до ремонта Фасад здания после ремонта на 17.07.2019

 



Внутренняя отделка здания

 Монтаж сцены на 21.06.2019 Монтаж сцены на 17.07.2019



Комиссионный осмотр выполненных работ на 17.07.2019г. с участием главы

по объекту:

**Капитальный ремонт филиала №21 (Кирельский СДК) МБУ «ЦКДОН»**

**по адресу: с. Кирельское, ул. Совхозная, д.13**

